Формы полугодового и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы

по состоянию на 01.07.2021 год

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» на 2018-2023годы» |
| --- | --- |

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя |  |  | Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год | % исполнения плана на отчетный год | Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт за год, предшествующий отчетному году | План на отчетный год | Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 |  | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» на 2018-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 1 | Количество благоустраиваемых дворовых территорий многоквартирных домов 9 с нарастающим итогом) | единица | 19 | 52 | 30 | 0 | 57,7 | 157,9 | - |
|  |  | 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий. | Проценты | 37,38 | 52,8 | 42.52 | 0 | 80,5 | 113,75 | - |
|  |  | 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города) | Чел. | 28053 | 41910 | 32970 | 0 | 78,7 | 117,5 | - |
|  |  | 4 | Количество благоустраиваемых муниципальных территорий общего пользования | Единица | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,0 | 1 | - |
|  |  | 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Кв.м | 1 044 099,10 | 1070259,10 | 1048201.0 | 0 | 98 | 100,4 | - |
|  |  | 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования по отношению к общей площади муниципальных территорий общего пользования | проценты | 41,92 | 42,97 | 42,09 | 0 | 98 | 100,4 | - |
|  |  | 7 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, приходящихся на 1 жителя города | Кв.м | 10,91 | 11,19 | 10,96 | 0 | 98 | 100,5 | - |
|  |  | 8 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в Программу | проценты | 5 | 10 | 10 | 0 | 100 | 200 | - |
|  |  |  |  | Тыс.руб. | 741,43 | 1227,94 | 2307,77 | 0 | 187 | 311,3 | - |
|  |  | 9 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в Программу | проценты | 5 | 10 | 10 | 0 | 1 | 200 | - |
|  |  |  |  | Тыс.руб. | 3,7 | 12,3 | 23,1 | 0 | 187 | 624.3 | - |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.07.2021 год

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» на 2018-2023годы» |
| --- | --- |

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат на конец отчетного периода | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» на 2018-2023годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 01 |  | Реализация мероприятий в сфере формирования современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 01 | 1 | Обеспечение мероприятий по выполнению работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе гостевыми автостоянками для легкового автотранспорта, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора) | МКУ УКС г. Глазова (по согласованию) | 2018-2023 годы | 2023 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с минимальным перечнем работ | Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с минимальным перечнем работ не выполнялись |  |
| 12 | 0 | 01 | 2 | Обеспечение мероприятий по выполнению работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий | МКУ УКС г. Глазова (по согласованию) | 2018-2023 | 2023 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с перечнем дополнительных видов работ | Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с перечнем дополнительных видов работ не выполнялись |  |
| 12 | 0 | 01 | 3 | Обеспечение мероприятий по выполнению работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом | МКУ УКС г. Глазова (по согласованию) | 2018-2023 | 2023 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом | Работы по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом не выполнялись |  |
| 12 | 0 | F2 |  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | F2 | 1 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества ул. Кирова | МБУ «СЭиР» | 2020-2023гг.. | 2023 | Выполнение работ по благоустройству ул. Кирова | Работы по благоустройству ул. Кирова ведутся согласно заключенного муниципального контракта | - |
| 12 | 0 | F2 | 2 | Обеспечение мероприятий по выполнению работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе гостевыми автостоянками для легкового автотранспорта, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора) | МКУ УКС г. Глазова (по согласованию) | 2018-2023 | 2023 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с минимальным перечнем работ | Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с минимальным перечнем работ не выполнялись |  |
| 12 | 0 | F2 | 3 | Обеспечение мероприятий по выполнению работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом | МКУ УКС г. Глазова (по согласованию) | 2018-2023 | 2023 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом | Работы по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом не выполнялись |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 01.07.2021г.

| Наименование муниципальной программы | «"Формирование современной городской среды " муниципального образования город Глазов"на 2018-2023годы»» |
| --- | --- |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Глазова от 05.03.2021 №7/7 О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» на 2018-2023 годы», утвержденную Постановлением Администрации города Глазова от 20.11.2017 года №9/38 | 05.03.2021 | 7/7 | Внесении изменений в постановление Администрации города Глазова от 20.11.2017 года №9/38 « Об утверждении МП «Формирование современной городской среды МО «Город Глазов» на 2018-2023 годы» |
| 2 | Постановление Администрации города Глазова от 02.07.2021 №7/32 О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Глазов» на 2018-2023 годы», утвержденную Постановлением Администрации города Глазова от 20.11.2017 года №9/38( в ред. от 29.03.2018 №9/10, 16.10.2019 №7/4, от 30.10.2020 №7/40, от 01.12.2020 №7/46, от 05.03.2021 №7/7) | 02.07.2021 | 7/32 | Внесении изменений в постановление Администрации города Глазова от 20.11.2017 года №9/38 « Об утверждении МП «Формирование современной городской среды МО «Город Глазов» на 2018-2023 годы» (в ред. от 29.03.2018 №9/10, 16.10.2019 №7/4, от 30.10.2020 №7/40, от 01.12.2020 №7/46, от 05.03.2021 №7/7) |